Large area X-ray detectors based on amorohous silicon technology Jean-Pierre Moy (1999)
Portierung von OpenCV auf RIOT OS
Freie Universität Berlin
Institut für Informatik
Softwareprojekt Telematik
SoSe 2013
Daniel Akrap & Lidia Krus
07.05.2013

---
Inhalt
- Projektthema
- Projektziel
- Aufgabenverteilung
- Milestones
- Quellen

---
Projektthema
- Erkennung von Menschenansammlungen auf Bildmatarial, welches von einem Sensornetzwerk aufgezeichnet wird.

---
Projektziel
- Portierung von OpenCV auf das Betriebssystem RIOT OS
- Fokus liegt auf den Modulen zur Erkennung von Menschen im Bildmaterial

---
SAFEST
- Social-Area Framework for Early Security Triggers at Airports
- Überwachung von Menschenansammlungen
- Erhöhung der Sicherheit an Öffentlichen Plätzen
- Fokus liegt auf Flughäfen

---
RIOT OS
- Echtzeitfähig
- Entwicklung mit C / C++
- Unterstützt Mikrocontroller und ARM als Zielplattform

---
OpenCV
- Modular aufgebaute Grafikbibliothek
- Enthält Module zur Gesichtserkennung, Objekterkennung, Gestenerkennung u.v.m.
- Unterstützt mehrere Plattformen (Linux, Windows,...)

---
Aufteilung des Teams
Hier muss noch was hin

---
Zeitplan mit Milestones
- 23.04.2013 – 30.04.2013:
  - Einrichten und Testen der Arbeitsumgebung
  - Ausarbeitung der Projektbeschreibung
- 30.04.2013:
  - Abgabe der Projektbeschreibung
- 30.04.2013 – 30.05.2013
  - Einarbeiten in die Projekte SAFEST, RIOT OS und OpenCV
- 07.05.2013
  - Präsentation des Themas
- 07.05.2013 – 14.05.2013:
  - Einarbeiten in das Buildsystem von OpenCV

---
Zeitplan mit Milestones
- 07.05.2013
  - Beginn der Portierung von OpenCV nach RIOT OS
- 04.06.2013 – 11.06.2013
  - Ausarbeitung des Zwischenberichtes
- 11.06.2013:
  - Zwischenbericht des Projekt-Stands
- 25.06.2013
  - Ausarbeitung der Abschlusspräsentation
  - Ausarbeitung des Abschlussberichts
- 09.07.2013:
  - Abschlusspräsentation
  - Abgabe des Abschlussberichts

---
Quellen
- Projekt SAFEST:
  http://safest.realmv6.org
- OpenCV:
  http://opencv.org
- RIOT OS:
  http://www.riot-os.org